迭代计划

制定日期：2026年7月6日

| 组号 | 5 | 项目名称 | PaperMate |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 计划起止日期 | 7月6日-7月13日 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 调研、分析和定义需求：明确系统目标、用户角色、核心业务流程；整理基本需求、非功能性需求和进阶需求; 7月6日-7月7日; 陈熹朗. 2; 建立 use-case 模型：分析论文抓取、论文检索、论文详情查看、智能问答、收藏笔记、订阅推荐等主要用例 初选语言、工具和框架，并进行技术学习：确定前端、后端、数据库、向量检索、PDF 解析、LLM 问答等技术方案; 7月7日-7月8日; 李悦朗. 3; 进行界面信息架构设计：设计导航栏、论文列表页、详情页、问答页、笔记页、研究脉络页等页面结构; 7月8日-7月9日; 王文杰. 4; 实现主要静态界面原型：论文列表页、论文详情页、智能问答页、学习管理页，包含主要界面元素; 7月9日-7月10日; 王奕博. 5; 小组内部评审和改进：评审《Vision 文档》、use-case 模型和界面原型，记录问题并进行修改 整理迭代成果，编写《迭代评估报告》：总结本轮完成情况、存在问题、改进方向和下一轮计划; 7月10日-7月13日; 刘翔. |
| 预期成果： 核心页面：论文首页 / 列表页、论文详情页、智能问答页、收藏与笔记页、研究脉络图页面的静态占位版 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： 第一周主要风险在于项目功能范围较大，而本轮迭代时间较短，容易导致需求文档、Use-case 模型和界面原型之间不一致。因此本周应优先聚焦核心 MVP 功能，并通过小组评审及时修正需求和原型。 |  |  |  |